Dodatek nr 2 do SIWZ

UMOWA O DZIEŁO

Zawarta w dniu ............... 2006 r w Żelechowie pomiędzy  Gminą Żelechów NIP 8262037238 reprezentowaną przez Leonarda Gulę – Burmistrza Miasta i  Gminy Żelechów,   zwaną w dalszej części umowy   „ Zleceniodawcą”

a firmą ................................................................................................................................................... prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji ....................................

...................................             REGON .................., NIP ........................, reprezentowanym przez: ......................... PESEL ....... zwanym w dalszej części umowy „ Zleceniobiorcą ”  została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający  zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło pn. „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu budowlano-wykonawczego rewaloryzacji ratusza i rynku w Żelechowie”.

§ 2

1. Zakres projektu:
 W skład dokumentacji będzie wchodzić:

- Inwentaryzacja architektoniczna i konserwatorska ratusza i rynku w Żelechowie.

- Koncepcja programowo-architektoniczna (wykonana na podstawie zaopiniowanego studium konserwatorskiego) wraz z oszacowaniem kosztów realizacji koncepcji.

- Studium (raport) oddziaływania na środowisko naturalne (w tym  materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia).

Dokumentacja  dotyczy:

1) Ratusza w Żelechowie, położonego na działce ewidencyjnej nr 2058/1w Żelechowie ul. Rynek 1, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Konserwatora Zabytków Województwa Warszawskiego nr K1.IV.R.49/8/55 z dnia 25 stycznia 1955 r. Ratusz  stanowi współwłasność w częściach 646/734 Gminy Żelechów oraz w 88/734  Skarbu Państwa. Udział Skarbu Państwa na podstawie decyzji Urzędu Rejonowego w Garwolinie został przekazany w trwały zarząd Wojewódzkiej Komendzie Policji w Radomiu.

2) rynku okalającego Ratusz, położonego na działce ewidencyjnej nr 2058/3. Działka wpisana jest do rejestru zabytków Województwa Siedleckiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora w Siedlcach nr WO PSOZ 5340/9/98 z dnia 13 marca 1998 r pod nr A-468.   
3) oraz pierzei rynku składającej się z działek ewidencyjnych nr: 1998, 1999, 2608, 2609, 2058/4, 2026/1, 2026/2, 2026/3, 2025, 2028/1, 2028/2, 2029/2, 2029/1, 2031/1, 2030/2, 2030/3, 2031, 2032/1, 2032/2, 2032/3, 2033, 2034/1, 2034/2, 2034/4, 2034/5, 2035/1, 2035/2, 2035/4, 2035/5, 2750, 2036/1, 2036/2, 2036/3, 2037, 2038/1, 2038/2, 2038/3, 2038/4, 2039, 2040, 2617/1, 2617/2, 2617/3, 3002/1, 3002/2, 2618/1, 2618/2, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2605, 2604/2, 2604/1, 2008, 2603, 2006, 2005/2, 2005/1, 2004/1, 2004/2, 2003, 2602, 2601, 2600, 1995/1, 1995/2, 2598, 3001, 3003. Działki wpisane są do rejestru zabytków Województwa Siedleckiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora w Siedlcach nr WO PSOZ 5340/9/98 z dnia 13 marca 1998 r pod nr A-468.

Kompletne opracowanie – w zakresie przewidzianym szczegółowymi przepisami prawa - poprzedzone będzie uzgodnieniem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

2. Dokumentacje należy wykonać w ilości 6 egz.

§ 3

1. Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania niniejszej umowy  i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących jej integralną część wykona w terminie do dnia   09-12-2006 r który jest rozumiany jako termin odbioru wykonywanych robót.

2. Strony dopuszczają możliwość sukcesywnego przekazywania dokumentacji Zamawiającemu  w miarę jej wykonywania w w/w terminie.

§ 4

Dodatkowe warunki.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Wykonawca zapozna się z wszelkimi opracowaniami i innymi dokumentami będącymi w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie dotyczącymi opracowywanego dzieła

2) Wykonawca dokona dokładnych oględzin obiektu i przyległego terenu.

3) uwzględnienie, podczas realizacji zamówienia, wymogów określonych przez Wojewódzkiego 
    Konserwatora Zabytków w niezbędnym zakresie.

4) uzyskanie, przed końcowym rozpoczęciem opracowywania dokumentacji projektowej, formalnego uzgodnienia z Zamawiającym materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań funkcjonalnych;

5) konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty elementów, tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią minimalizację kosztów,

§ 5

Zamawiający przekaże wykonawcy przed datą rozpoczęcia prac inwentaryzacyjnych:

1) Mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 .
2) Studium architektoniczno-urbanistycznego z oceną konserwatorską dotyczącego Ratusza w 
    Żelechowie, rynku okalającego Ratusz oraz pierzei rynku.
3) Koncepcja rewaloryzacji ratusza i rynku w Żelechowie.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.
Dokumentacja musi zawierać wszelkie wymagane opinie i niezbędne uzgodnienia.

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

3. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową jak również potrzeby wniesienia koniecznych poprawek i uzupełnień w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

§ 7

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac inwentaryzacyjnych.

§ 8

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w § 1 i 2 umowy z 
     materiałów i urządzeń własnych.

2. Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć datę podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji przez Zamawiającego.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową dokumentację inwentaryzacyjną w siedzibie Zamawiającego.

4. Odbiór dokumentacji odbywać będzie się na podstawie protokołów odbiorów częściowych i końcowego protokółu zdawczo-odbiorczego.

5. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołów odbiorów częściowych, traktuje się jako datę wykonania i odbioru poszczególnych części dokumentacji.

6. Do dokumentacji Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji  oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 9

1. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości.

Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

§ 10

1.   Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę ......................... zł netto. słownie: .............................................. . Po doliczeniu obowiązującego podatku VAT w wysokości 22% wysokość wynagrodzenia wynosi ................... zł brutto. słownie: ............................................

2. W razie przerwania prac inwentaryzacyjnych i projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 11

1. Zamawiający zobowiązany jest, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe w terminie 14 dni od dnia złożenia faktur.

2. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest faktura (rachunek), wystawiona przez Wykonawcę i doręczona Zamawiającemu.

3. Faktury (rachunki) za wykonaną dokumentację  stanowiącą przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 12

1. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości

o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru opracowania lub odmawia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, potwierdzający zaawansowanie opracowania według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania, wykonane na dzień odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru części wykonanego opracowania oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia w tym przypadku zostanie określona procentowo na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym

szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac,

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów realizacji opracowania.

§ 14

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność

ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 10.

b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w    § 10 za każdy dzień zwłoki. Kary te nie mogą przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto określonego w §10.

c) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 10., z wyjątkiem wystąpienia

sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

4. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 15

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić na okres dwóch lat gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 
2. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonawcy robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 18

1. Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  Z 2000 Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), obciążają Wykonawcę.

2. Z chwilą odbioru dokumentacji na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie majątkowe do wielokrotnej możliwości wykorzystania dostarczonej dokumentacji do opracowań projektowych.

§ 19

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 20

Umowa została sporządzona w pięciu egzemplarzach – jeden egz. dla Wykonawcy, cztery dla Zamawiającego.

WYKONAWCA                       Kontrasygnata                          ZAMAWIAJĄCY

Skarbnika Gminy

...........................................          .................................               .......................................